TỔNG QUAN

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN.
2. Tên dự án:

Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SINH VIÊN ĐẠI TIẾN

1. Người quản lý dự án(PM):

Trần Trung Hiếu

1. Danh sách tổ dự án:

Gồm các thành viên sau:

- Trần Trung Hiếu(PM).

- Vòng Phước Thịnh.

1. Chủ đầu tư kiêm khách hàng:

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SINH VIÊN ĐẠI TIẾN

Địa chỉ: 30 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 090 553 4682

Email: [ttgtvlsvdaitien@gmail.com](mailto:ttgtvlsvdaitien@gmail.com)

1. Cơ quan chủ quản đầu tư:

Công ty TNHH giải pháp công nghệ Xboss.

Địa chỉ: 138 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0355 240 746

1. Tổng mức đầu tư:

100.000.000VND(Một trăm triệu đồng)

1. Thời gian thực hiện dự án:

Tổng thời gian: ngày(trừ thứ 7 và chủ nhật không làm việc)

Thời gian bắt đầu dự án: 13/05/2020

Thời gian kết thúc dự án: 13/06/2020

1. Mục đích đầu tư dự án:

Xậy dựng hệ thống Website để “quản lý các hoạt động nghiệp vụ cho trung tâm giưới thiệu việc làm sinh viên Đại Tiến” nhằm nâng cao chất lượng quản lý có hệ thống. Nâng cao hiệu suất công việc cho nhân viên trung tâm tring việc tìm kiếm, lưu trữ và báo cáo thống kê thông tin một cách dễ dàng và chính xác.

1. Mục tiêu cần thực hiện của dự án:

\* Yêu cầu về phía người sử dụng:

- Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Dễ sử dụng đối với mọi đối tượng người dùng, thuận tiện trong quản trị, dễ bảo trì.

- Thông tin hiển thị chi tiết.

- Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

\* Yêu cầu về chức năng:

- Dễ dàng tùy chỉnh các module, có khả năng tích hợp nhiều thành phần.

- Có tính hiệu quả cao.

- Có tính bảo mật cao.

\* Các modul yêu cầu cho hệ thống:

- Modul quản lý sinh viên tìm việc.

- Modul quản lý nhà tuyển dụng.

- Modul quản lý nhân viên trung tâm.

- Modul quản lý tin tuyển dụng.

- Modul liên hệ.

- Modul thông báo.

- Modul quản trị hệ thống.

1. Công cụ và môi trường phát triển dự án:

- Công cụ làm việc của các thành viên trong nhóm: Máy tính cấu hình cao, các phần mềm hỗ trợ có bản quyền đầy đủ.

- Các phần mềm công cụ:

Visua Studio Code.

MySQL.

MS Offic.

MS Project.

- Môi trường Test:

Máy tính dùng cho test có cấu hình tương đương với khách hàng.

Tài liệu các quy trình test.

Các nền test Windows 7/8/10.

Cơ sở dữ liệu MySQL.

1. TỔ CHỨC DỰ ÁN:
2. Nhân lực:

Gồm có 5 người:

1 quản lý dự án

4 nhân viên

1. Phân công trách nhiệm:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên người thực hiện công việc | Khảo sát | Phân tích chức năng | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế giao diện | Lập trình và tích hợp hệ thống | Kiểm thử và sửa lỗi | Kết thúc dự án |
| Trần Trung Hiếu | A,P | A,P | A,C | A | A,R | A,I | P |
| Vòng Phước Thịnh | P | P | P | C | P | I | P |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Chú thích:

Các kiểu trách nhiệm khác nhau trên công việc:

A(Approving): Xét duyệt

P(Peroming): Thực hiện

R(Reviewing): Thẩm định

C(Contributing): Tham Gia đóng góp

I(Informing): Báo cho biết

TÔN CHỈ DỰ ÁN

Tên dự án:

**Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên**

Ngày bắt đầu: 14/05/2020 Ngày kết thúc: 14/08/2020

Thông tin về kinh phí:

GĐ dự án

Họ tên:

Số điện thoại:

Email:

Mục tiêu dự án:

\* Yêu cầu về phía người sử dụng:

- Giao diện đẹp, thân thiện phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

- Dễ sử dụng đối với mọi đối tượng người dùng, thuận tiện trong quản trị, dễ bảo trì.

- Thông tin hiển thị chi tiết.

- Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

\* Yêu cầu về chức năng:

- Dễ dàng tùy chỉnh các module, có khả năng tích hợp nhiều thành phần.

- Có tính hiệu quả cao.

- Có tính bảo mật cao.

\* Các modul yêu cầu cho hệ thống:

- Modul quản lý sinh viên tìm việc.

- Modul quản lý nhà tuyển dụng.

- Modul quản lý nhân viên trung tâm.

- Modul quản lý tin tuyển dụng.

- Modul liên hệ.

- Modul thông báo.

- Modul quản trị hệ thống.

Cách tiếp cận:

Vai trò và trách nhiệm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vai trò | Họ tên | Tổ chức/Vị trí | Liên hệ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**PHÁT BIỂU VỀ PHẠM VI**

|  |
| --- |
| Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm giới thiệu việc làm sinh viên  Ngày: 14/05/2020 Người viết: Trần Trung Hiếu |
| Lý giải về dự án: |
| Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm:  1:  2:  3:  4: |
| Tổng kết về các sản phẩm chuyển giao của dự án:  Các kết quả liên quan đến quản lý dự án:  Sản phẩm liên quan: |
| Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án: |

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa